**Prípravné trhové konzultácie**

**Otázky k zákazke Funkčný a technický upgrade systému FINU/HRO**

(projekt “FINU2”)

1. Verejným obstarávateľom predpokladaná cena diela bola odhadnutá na cca 2,2 mil. EUR (bez DPH). Pokladáte túto cenu za dostatočnú ?

V prípade, že nie, uveďte zdôvodnenie a Vašu indikatívnu cenu dodávky predmetu zákazky funkčného a technického upgrade systému FINU/HRO verejného obstarávateľa podľa Opisu predmetu zákazky a jeho príloh. Indikatívna cena je vrátane hardvéru a všetkých dodávateľom navrhnutých potrebných licencií mimo licencií systému SAP S4, ktoré poskytne verejný obstarávateľ.

1. Verejný obstarávateľ predpokladá poskytovanie servisných služieb v trvaní 4 roky + opcia 2 roky + opcia 2 roky. Verejným obstarávateľom predpokladaná cena za servisné služby bola odhadnutá na cca 1,4 mil. EUR (bez DPH). Pokladáte túto cenu za dostatočnú ?

V prípade, že nie, uveďte zdôvodnenie a Vašu indikatívnu cenu pre servisné služby podpory a údržby dodávaného systému v rozsahu 8x5 (8 hodín x 5 pracovných dní) na obdobie jedného roka so zabezpečením dostupnosti 99,5%. Pri určení indikatívnej ceny berte do úvahy podmienku verejného obstarávateľa, že zmluvná cena bude pevná, bez inflačnej doložky.

1. Verejný obstarávateľ v rámci architektúry požaduje on-premise implementáciu funkčnosti dodávaného systému na serveroch verejného obstarávateľa umiestnených v dátovom centre verejného obstarávateľa, pričom časť požadovanej funkčnosti SAP je dostupná len prostredníctvom cloudových služieb (napr. SAP Analytics, SAP Integration Suite). Verejný obstarávateľ nepredpokladá plne cloudové riešenie.

Má navrhnutá hybridná architektúra úzke/kritické miesta? V prípade, že ste identifikovali nejaké, uveďte ich.

1. Verejný obstarávateľ pri definovaní platobných míľnikov sleduje cieľ realizovať platby až po dodaní uceleného plnenia (fakturačného celku). Verejný obstarávateľ v rámci realizácie projektu navrhuje nasledovné rozdelenie platobných míľnikov (viď Tabuľka 1).

Môže nižšie uvedené rozdelenie platobných míľnikov byť prekážkou predloženia ponuky v prípade, že disponujete odbornou spôsobilosťou dodať požadovaný predmet zákazky?

1. Verejný obstarávateľ bude mať časť dodávaného systému prevádzkovaného ako on-premise riešenie na serveroch, ktorých parametre vychádzajú s výsledkov Sizingu vykonaného v rámci prípravy Opisu predmetu zákazky. ( viď. str. 23, OPZ).

Sú parametre uvedených serverov dostatočné pre zabezpečenie prevádzky dodávaného riešenia so zohľadnením možnosti rozširovanie verejným obstarávateľom navrhnutého HW.

V prípade, že nie, aké sú podľa vás optimálne parametre serverov a prečo?

**Tabuľka 1 Harmonogram fakturačných míľnikov**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poradové číslo fakturačného celku** | **Obsah fakturačného celku**  | **Podiel ceny fakturačného míľniku z ceny diela** |
| **1. Fakturačný míľnik** | nastavenie projektu a analýza, dodávka a inštalácia HW a licencií v mieste objednávateľa, schválenie výstupov projektu a podpísanie Akceptačného protokolu | 15% |
| **2. Fakturačný míľnik** | zhotovenie diela, ukončenie Akceptačného testovania a podpísanie Akceptačného protokolu | 40% |
| **3. Fakturačný míľnik** | nasadenie riešenia, školenia a podpísanie Akceptačného protokolu | 15% |
| **4. Fakturačný míľnik** | skúšobná prevádzka a podpísanie Záverečného akceptačného protokolu | 30% |