## Slide 1
ORPIT
PID Obsah

## Slide 2
Prehľad dokumentov
Project Brief
Project Initiation Document
Project Management Plan
Project Charter
Prince 2
PMI
Projektový Iniciálny Dokument
Rámec projektu
PP 20/2020 NBS

## Slide 3
Project Brief
  Vytvára sa v prípravnej fáze procesu projektu
Project Initiation Document (PID)
  V iniciačnej fáze projektu
  Účelom PID je definovať projekt, aby sa vytvoril základ pre riadenie projektu a hodnotenie jeho celkovej úspešnosti.
  Udáva smer a rozsah projektu a spolu s fázovým plánom tvorí „zmluvu“ medzi projektovým manažérom a projektovou radou
  Je to živý dokument a mal by vždy odrážať aktuálny stav
PRINCE2 Documents

## Slide 4
Project Management Plan
Formálny schválený dokument, ktorý podrobne definuje, ako sa projekt vykonáva, monitoruje a kontroluje.
Pozostáva z jedného alebo viacerých pomocných plánov riadenia a iných plánovacích dokumentov.
Cieľom plánu riadenia je definovať prístup, ktorý má projektový tím použiť na dodanie zamýšľaného rozsahu projektového riadenia projektu.
Riadiace dokumenty podľa PMI
Project Charter
Súhrnný iniciačný dokument, ktorý pozostáva len z niekoľkých strán. Uvádza ciele projektu, rozsah, víziu, tím a ich zodpovednosti a zainteresované strany.

## Slide 5
NBS 20/2020 životný cyklus projektu

## Slide 6
Project Definition
Project Approach
Business Case
Team
Quality
Change control
Risk management
Communication approach
Project Plan
Project Controls
Tailor
PID Obsah
PRINCE 2
NBS PID

## Slide 7
Definícia projektu – OPZ
Ciele a rozsah projektu – Prístup k projektu
Finančný plán projektu – CBA
Organizácia projektu – organizačná štruktúra
Prístup k riadeniu kvality
Prístup k riadeniu zmien
Prístup k riadeniu rizík– zoznam rizík, závažnosť, opatrenia
Riadenie komunikácie – stretnutia, záznamy, matica
Projektový plán – aktivity, závislosti, zdroje
Projektový kontroling – prechod medzi etapami, tolerancie, monitorovanie
Prispôsobenie
PID Obsah
Existujúce, všeobecné a špecifické časti
Existujúce vstupy
Špecifické časti
Všeobecné časti

## Slide 8
https://nbssk.sharepoint.com/:w:/r/sites/ORPIT/Zdielane%20dokumenty/SZK%20-%20QA%20metodiky/pracovne%20verzie/PID/PID_Template.docx?d=w345273e91c654f3bb49bc504b0a56c18&csf=1&web=1&e=fA3ea9
PID Template

## Slide 9
Ďakujem za pozornosť

## Slide 10
Back-up slides

## Slide 11
PMI PMP and PRINCE2 PID Porovnanie