Prípravné trhové konzultácie - písomné

Otázky k projektu “Open Data úložisko web NBS”

- S prihliadnutím na požadovanú funkčnosť predpokladáme implementačný projekt v trvaní 8 mesiacov. Je navrhovaný čas a prístup postačujúci? Ak nie je, zdôvodnite nám to prosím.

- Počas etapy Analýza a Dizajn riešenia predpokladáme, že budúci dodávateľ bude vykonávať  pre používateľov priebežné ukážky funkčnosti Open Data (prototypovanie) na dodávateľom zriadenom testovacom prostredí u verejného obstarávateľa s cieľom zabezpečenia predbežnej spätnej väzby. Je takýto prístup vhodný a realizovateľný? Ak nie je, zdôvodnite nám ho prosím.

- Identifikovali ste nejakú skutočnosť v dostupných materiáloch k projektu Open Data, ktorá by Vám bránila v účasti v plánovanej súťaži alebo túto účasť sťažila? Ak áno, uveďte nám prosím túto skutočnosť, ku ktorej časti v materiáloch prislúcha, resp. má súvzťažnosť a tiež prosím, ako ju navrhujete zmeniť, a to tak, aby Vám už nebránila v účasti v plánovanej súťaži alebo aby Vám už nesťažovala účasť v plánovanej súťaži.

- Sú pre Vás zrozumiteľné všetky funkčné a projektové požiadavky verejného obstarávateľa?

- Sú pre Vás zrozumiteľne popísané požadované výstupy projektu a ich forma?

- Plánovaná lehota na predloženie ponuky je 40 kalendárnych dní. Je uvedená lehota pre Vás dostatočne dlhá? Ak nie je, uveďte nám prosím dôvod na predĺženie plánovanej lehoty na predkladanie ponúk, a o aký čas ju navrhujete predĺžiť.

- Aká je podľa Vás indikatívna cena dodávky predmetu zákazky Open Data úložisko web NBS obstarávateľa?

- Aká je podľa Vás indikatívna cena pre servisné služby podpory a údržby dodávaného systému  v rozsahu 8x5 (8 hodín x 5 pracovných dní) na 5 rokov so zabezpečením dostupnosti 99,8%?

- Je možné dodať (implementovať) pre splnenie predmetu zákazky službu ako cloudovú službu?

- S akými najčastejšími prekážkami ste sa doteraz pri realizácii porovnateľného predmetu zákazky stretli a ako ste sa s nimi vysporiadali?

- Vedeli by ste  splniť (poskytnúť) predmet zákazky sám ako subjekt, alebo budete potrebovať  využitie subdodávateľov, resp. uvažujete, že by ste vytvorili skupinu dodávateľov?

- Zvažovali by ste pri realizácii skôr kombináciu existujúcich komerčných produktov pre dátový katalóg, úložisko, prezentačnú vrstvu, alebo vlastný vývoj, prípadne existujúce Vami vyvinuté riešenie?

- Je z  Vášho pohľadu požiadavka na integráciu digitálnej publikácie do riešenia realizovateľná, prípadne tam vidíte nejaké riziko?